#### PLAN DU CYCLE DE VIE

Version 1.0

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | A tous les membres du groupe ISI3_BE5 |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/11/2003 | 1.0 | Création | GAHAMANYI T. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	3

1.1	OBJECTIF	3

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	VUE D'ENSEMBLE DU PLAN DE CYLCLE DE VIE	5

2.1	MODELE DE CYCLE DE VIE	5

2.2	DISCIPLINES	5

2.3	CONFIGURATION DES DISCIPLINES	5

2.3.1	PRODUITS DE TRAVAIL	5

2.3.2	NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL	7

3.	DISCIPLINES	7

3.1	EXPRESSION DES EXIGENCES	7

3.1.1	DISCIPLINE	7

3.1.2	PRODUITS DE TRAVAIL	7

3.1.3	NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL	8

3.2	ANALYSE ET CONCEPTION	8

3.2.1	DISCIPLINE	8

3.2.2	PRODUITS DE TRAVAIL	8

3.2.3	NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL	9

3.3	GESTION DE PROJET	9

3.3.1	DISCIPLINE	9

3.3.2	PRODUITS DE TRAVAIL	10

3.3.3	NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL	10

3.4	GESTION DE PROCESSUS	10

3.4.1	DISCIPLINE	10

3.4.2	PRODUITS DE TRAVAIL	11

3.4.3	NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL	11

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

L'objectif de ce document est de mettre en évidence le plan du cycle de vie décrivant le processus de développement mis en place pour réaliser le projet CUP.

Ce plan de cycle de vie se doit de définir la configuration du processus, inspirée du RUP-F, pour le projet CUP.

## PORTEE

Ce document s’adresse à tous les membres de l'équipe de développement et aux superviseurs du projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |
| Modèle de plan du cycle de vie | C. AUBRY | Septembre 2003 |
| OmegaPi_PlanCycleVie_20021020.doc | X.TELLO | 1.0 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| .http://www.aubryconseil.com/processus/processus.htm | C. AUBRY |  |

# VUE D'ENSEMBLE DU PLAN DE CYLCLE DE VIE

## MODELE DE CYCLE DE VIE

Le processus de développement itératif mis en place pour ce projet présente les disciplines gérées par le plan de cycle de vie, ainsi que les techniques employées pour décrire chaque discipline du processus.

## DISCIPLINES

Ce plan du cycle de vie illustre seulement les quatre disciplines prévues dans le RUP-F, à savoir:

- Expression des exigences.

- Analyse et conception.

- Gestion du processus.

- Gestion du projet.

Cependant d'autres disciplines sont aussi prévues dans le processus CUP :

- Implémentation

- Déploiement (Intégration)

- Test

## CONFIGURATION DES DISCIPLINES

Ce paragraphe explique comment fonctionnent les disciplines, l’objectif des différents tableaux et sections.

### PRODUITS DE TRAVAIL

Chaque produit est représenté par une ligne du tableau suivant :

| Produit | Comment l’utiliser ? |  |  |  | Statut | Outils employés | Plans types / Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancement | Elaboration | Construction | Transition |  |  |  |

Voici la description de chacune de ces colonnes :

| Nom de la colonne | Objectif | Contenu / Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Produit | Le nom du produit de travail. | Une référence au produit de travail dans le processus RUP-F |
| Comment l’utiliser ? | Décrire comment le produit est utilisé tout au long du cycle de vie. | Décider de l’utilisation du produit au cours de la phase : - Doit (impérativement être utilisé) - Peut (éventuellement être utilisé) - Case vide (ne sera pas utilisé) Un astérisque associé au mot clé 'Doit' ou 'Peut' signifie que le produit est créé ou mis à jour (selon s’il s’agit du premier astérisque qui apparaît pour ce produit ou non); s’il n'y a pas d'astérisque, le produit est seulement en consultation. |
| Statut | Décider du statut du produit de travail. | - Formel-Externe - Formel-Interne - Informel - Aucun |
| Outils employés | Définition de l’outil utilisé pour créer le produit. | Références aux détails des outils utilisés pour créer et maintenir les produits de travail. |
| Plans types/ Exemples | Les plans types à utiliser et les exemples de produits construits à partir de ces plans types. | Références aux plans types et exemples du RUP-F ou aux plans types et exemples locaux. Cette colonne peut également contenir des références à des produits de travail courant qui peuvent fournir une aide complémentaire aux membres du projet. |

Différentes valeurs possibles pour la colonne "Statut" :

| Statut | Explication | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Formel – externe | Le produit arrivé à un jalon spécifique est une partie de la distribution finale et nécessite l’approbation du client. | Par exemple, le document Vision est un produit formel – externe, car il doit être présenté et approuvé par le client lors de la revue de fin de phase d’élaboration. |
| Formel –Interne | Le produit est approuvé par les membres du projet lors d’une revue interne. | Par exemple, le modèle de conception est un produit formel – externe. |
| Informel | Le produit est utilisé lors de revues internes, mais n’a pas besoin d’être approuvé formellement par les membres du projet. | Le produit est créé puis mis à jour tout au long du projet. Il s’agit le plus souvent d’un produit inclus dans un produit formel plus important. Le sous-système de conception est un exemple typique d’un produit qui n’est pas approuvé formellement. |
| Aucun | Le produit n’est pas forcément utilisé lors de revues, et il n’a pas besoin d’être approuvé. | Le produit est utilisé comme support de travail. Il est souvent temporaire et aide à une meilleure compréhension par les membres du projet de certains autres produits. |

### NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL

Le tableau ci-dessous est donné pour chaque discipline : il contient d’une part la liste de tous les produits proposés par le processus RUP-F et non utilisés dans le cycle de vie, d’autre part leur utilisation. La dernière colonne présent la raison qui a motivé ce choix.

| Produit de travail | Comment l'utiliser? | Raison |
| --- | --- | --- |

# DISCIPLINES

## EXPRESSION DES EXIGENCES

### DISCIPLINE

- Il s'agit d'un d'accord entre le client et les membres du projet sur ce que doit faire le logiciel, ce qui offre aux développeurs une bonne compréhension des besoins et des limites du logiciel. L'expression des exigences sert de base à la planification du contenu technique des itérations ainsi qu'à l'estimation des coûts et délais pour le développement du logiciel.

### PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment l’utiliser ? |  |  |  | Statut | Outils employés | Plans types / Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancemt | Elaborat° | Construct° | Transit° |  |  |  |
| Vision | Doit * | Doit | Doit | Doit | Formel-Externe | Ms-Word | rup_vision.dot |
| Modèle de cas d’utilisation | Doit * | Peut * |  |  | Formel-Externe | Ms-Word |  |
| Spécification de cas d’utilisation | Peut * | Doit * | Peut * |  | Formel-Externe | Poseïdon + Ms-Word | rup_ucspec.dot |
| Glossaire | Doit * | Doit | Doit | Doit | Formel-Interne | Ms-Word | rup_gloss.dot |
| Modèle objet du domaine | Doit * | Doit * |  |  | Informel | Visio + Ms-Word |  |
| Spécifications supplémentaires | Peut * | Doit * | Peut * | Doit | Formel-Externe | Ms-Word | rup_sspec.dot |
| Prototypes |  | Doit * | Doit |  | Formel-Externe | JAVA |  |

### NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment les utiliser ? | Raison? |
| --- | --- | --- |
| Paquetage de cas d’utilisation | Inclus dans le produit « Modèle de cas d’utilisation » | Allégement du processus |
| Scénarios des cas d'utilisation | Inclus dans chaque paquetage de cas d’utilisation | Allégement du processus |

## ANALYSE ET CONCEPTION

### DISCIPLINE

- Cette discipline consiste à transformer les exigences exprimées en conception du système à réaliser et à élaborer  une architecture robuste.

### PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment l’utiliser ? |  |  |  | Statut | Outils employés | Plans types / Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancemt | Elaborat° | Construct° | Transit° |  |  |  |
| Réalisation de cas d’utilisation |  | Peut * | Doit * | Doit | Informel | Posïdon + Ms-Word |  |
| Document d’architecture logicielle | Doit * | Doit * | Doit * | Doit | Formel-Externe | Ms-Word | rup_sad .dot |
| Modèle de conception |  | Doit * | Doit * | Doit | Formel-Interne | Ms-Word |  |
| Sous-système de conception |  | Peut * | Doit * | Doit | Informel | Ms-Word |  |
| Paquetage de conception |  | Doit * | Doit * | Doit | Informel | Ms-Word |  |
| Classe d’Interface | Peut * | Doit * | Doit | Doit | Informel | Ms-Word |  |
| Classe de conception | Peut * | Doit * | Doit * | Doit | Informel | Ms-Word |  |

### NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment les utiliser ? | Raison? |
| --- | --- | --- |
| Modèle d’analyse | Inclus dans le produit « Modèle de conception » | Allégement du processus |
| Classe d’analyse | Inclus dans le produit « Classe de conception » | Allégement du processus |
| Modèle de données | Non utilisé. L’organisation des données persistantes est gérée dans le modèle d’architecture. | Pas de structure de données lourde (base de données) |
| Modèle de déploiement | Non utilisé | Le système est simple, et sans distribution des traitements |

## GESTION DE PROJET

### DISCIPLINE

La gestion de projets à prédominance logiciel se doit de fournir des guides pratiques pour planifier, former les équipes, exécuter et contrôler les projets. Elle offre aussi un cadre pour gérer les risques.

### PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment l’utiliser ? |  |  |  | Statut | Outils employés | Plans types / Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancemt | Elaborat° | Construct° | Transit° |  |  |  |
| Liste des risques | Doit * | Doit * | Peut * | Peut * | Formel-Interne | Ms-Word | rup_rsklst.dot |
| Plan de Développement Logiciel | Doit * | Doit * | Doit * | Doit * | Formel-Externe | Ms-Word | rup_sdpln.dot |
| Plan d’itération | Doit * | Doit * | Doit * | Doit * | Formel-Interne | Ms-Word | rup_itpln.dot it0.pdf |
| Compte rendu de revue | Doit * | Doit * | Doit * | Doit * | Formel-Interne | Ms-Word |  |
| Evaluation de l’itération | Doit * | Doit * | Doit * | Doit * | Informel | Ms-Word | rup_itass.dot |

### NOTES SUR LES PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment les utiliser ? | Raison? |
| --- | --- | --- |
| Plan d’itération | Créer un nouveau produit pour chaque itération | Ce produit ne concerne qu’une itération |
| Compte rendu de revue | Idem | Idem |
| Evaluation de l’itération | Idem | Idem |

## GESTION DE PROCESSUS

### DISCIPLINE

Cette discipline définit l'application du processus sur un projet. Elle comprend la mise en place de l'environnement de développement pour les participants au projet. Elle incorpore également l'évaluation du processus en vue de son amélioration.

### PRODUITS DE TRAVAIL

| Produit | Comment l’utiliser ? |  |  |  | Statut | Outils employés | Plans types / Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancemt | Elaborat° | Construct° | Transit° |  |  |  |
| Plan du cycle de vie | Doit * | Doit * | Doit * | Doit * | Formel-Externe | Ms-Word | rup_devcs.dot |
| Plans types spécifiques au projet | Peut * | Peut * | Peut * | Peut | Informel | Ms-Word |  |
| Guides de programmation |  | Doit * | Doit * |  | Informel | Ms-Word | rup_prggd.dot |