#### Evaluation d’itération 2

Version 1.0

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. 3A |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/12/2003 | 1.0 | Création | WASSERHARDT S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	OBJECTIFS DE L’ITERATION	5

3.	CONCORDANCE AU PLAN D’ITERATION	5

4.	RESULTATS DE CONTROLES DES RISQUES	6

5.	RESULTATS RELATIFS AUX CRITERES D’EVALUATION	6

6.	CHANGEMENTS EXTERIEURS	6

7.	TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NECESSITE	6

8.	COMMENTAIRES SUR LE DEROULEMENT	6

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document rassemble tous les éléments d’évaluation précisés dans le plan d’itération 2 afin de juger du bon déroulement de l’itération. Il permettra aux intervenants de décider lors de la revue de fin de lancement si le travail accompli au cours de l’itération est assez satisfaisant pour pouvoir poursuivre le développement. Pour ce faire, il sera nécessaire de remplir les tableaux de ce document au moment de la revue, et ainsi relever les activités nécessitant un travail supplémentaire.

## PORTEE

L’évaluation d’itération est destinée aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Plan d’itération 2 | S. WASSERHARDT | 1.1 |

# OBJECTIFS DE L’ITERATION

Voici la liste des activités, classées par disciplines qui devaient être réalisées au cours de l’itération. Le but de ce paragraphe est d’identifier les activités n’ayant pas été validées au cours de la revue de fin d’itération.

Activités d’expression des exigences :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Spécifier le logiciel |  |  |
| Définir l’interface utilisateur |  |  |

Activités d’analyse et de conception

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Définir l’architecture |  |  |
| Concevoir l’interface utilisateur |  |  |

Activités d’implémentation :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Réaliser le prototype | Démonstration faite le 15/12/03 |  |

Activités de test :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Préparer les tests d’interface |  |  |

Activités de gestion de projet :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Gérer l’itération |  |  |
| Gérer et contrôler le projet |  |  |
| Définir l’itération suivante |  |  |

# CONCORDANCE AU PLAN D’ITERATION

Voici la liste des produits issus des activités de l’itération. Le but de ce paragraphe est d’identifier les produits qui ne sont pas satisfaisants à l’issue de la revue de fin d’itération.

Les produits de l’itération sont les suivants :

| Produit de travail | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques |  |  |
| Spécification des cas d’utilisation |  |  |
| Modèle d’architecture |  |  |
| Prototype IHM | Démonstration OK |  |
| Cas de test IHM |  |  |
| Plan IT3 |  |  |

# RESULTATS DE CONTROLES DES RISQUES

Risque : Instabilité des spécifications (R1)

Evalué le : 15/12/2003

Compte rendu d’évaluation : Le point de contrôle a été passé sans problèmes.

Risque : Dépassement des charges (R2)

Evalué le : 15/12/2003

Compte rendu d’évaluation : Le point de contrôle a été passé sans problèmes.

# RESULTATS RELATIFS AUX CRITERES D’EVALUATION

| Résultat attendu | Satisfaisant ? |
| --- | --- |
| Les points de contrôle risques ont été passés normalement. |  |
| Les produits de l’itération attendus ont été réalisés et validés. |  |
| Le prototype de l’interface utilisateur doit répondre aux attentes des superviseurs. |  |

# CHANGEMENTS EXTERIEURS

Aucun changement n’a été effectué par rapport à l’itération précédente.

# TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NECESSITE

Aucun travail supplémentaire n’a été réalisé pour cette itération.

# COMMENTAIRES SUR LE DEROULEMENT

L’itération s’est déroulée comme prévu, et sans retard.